**Praktikum: Ablauf(geplant)**

|  |  |
| --- | --- |
| **08./10.10 Kick-off: Projektumgebung aufbauen; Anforderungen sammeln/aufschreiben** | |
| Aktivitäten: | Projektumgebung verstehen, Benutzeranforderungen sammeln,  Projekthandbuch mit Projektbeschreibung und Risikoliste erstellen,  Risikoliste überarbeiten, Systemanforderungen aus Benutzeranforderung ableiten,  Anforderungsspezifikation mit Systemübersicht erstellen,  Anwendungsfälle identifizieren |
| Produkte: | Projekthandbuch (Projektmanager)  Besprechungsprotokoll (Projektmanager)  Anforderungsspezifikationen (Anforderungsanalyst) |
| **16./17.10 Anforderungsspezifikation fertigstellen** | |
| Aktivitäten: | Risikoliste überarbeiten, Testidee entwickeln, Komponentenarchitektur entwickeln, Anforderungsspezifikation um detaillierte Anwendungsfälle und Dialoge erweitern |
| Produkte: | Besprechungsprotokoll (Projektmanager)  Anforderungsspezifikationen (Anforderungsanalyst)  Komponentenarchitektur (Systemarchitekt) |
| **22./24.10 Architektur planen/aufschreiben** | |
| Aktivitäten: | Risikoliste überarbeiten, Komponentenschnittstelle festlegen |
| Produkte: | Architekturdokument(Systemarchitekt) |
| **29./31.10 Architekturdokument fertigstellen** | |
| Aktivitäten: | Risikoliste überarbeiten, Komponentenschnittstelle und Komponenten detailliert beschreiben |
| Produkte: | Architekturdokument(Systemarchitekt) |
| **05./07.11 Test planen/ Testdokument fertigstellen** | |
| Aktivitäten: | Risikoliste überarbeiten, Komponenten-basierte und Anwendungsfall-basierte Tests planen und aufschreiben, Dummy-Komponenten festlegen |
| Produkte: | Testdokument (Testmanager) |
| **12./14.11 Implementierung beginnen** | |
| Aktivitäten: | Risikoliste überarbeiten, Programmkomponenten erstellen und testen |
| Produkte: | Code mit Kommentaren (Systemarchitekt) |
| **19./21.11 Implementierung fertigstellen** | |
| Aktivitäten: | Risikoliste überarbeiten, Programmkomponenten fertigstellen, integrieren und testen, Testprotokoll erstellen |
| Produkte: | Code mit Kommentaren (Systemarchitekt)  Testprotokoll (Testmanager) |
| **26./28.11 Integration und Abnahme, Touch-down vorbereiten** | |
| Aktivitäten: | Risikoliste überarbeiten, Abnahmeprotokoll erstellen, Unterlagen für Touch-Down erstellen |
| Produkte: | Testprotokoll (Testmanager)  Abnahmeprotokoll (Projektmanager) |
| **03./05.12 Touch-down: Projekt abschließen** | |
| Aktivitäten: | Projektinhalt und Projekterfahrungen vorstellen |
| Produkte: | Touch-Down Unterlagen (Projektmanager) |