|  |
| --- |
| Projektbesprechung UniRisk |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 05.11.2019 | 1500-1630 | 41/5131 |

|  |  |
| --- | --- |
| Besprechung einberufen durch | Prof. Dr.-Ing. Pawelczak |
| Art der Besprechung | Regelmäßige Besprechung über den Fortschritt des Projektes |
| Protokollführer | Alicia Siefert |
| Teilnehmer | Prof. Dr.-Ing. Pawelczak, Bosin, Espig, Lauenroth, Siefert, Techel |
|  |  |

|  |
| --- |
| Änderungen Sequenzdiagramme |

|  |  |
| --- | --- |
| Diskussion | Änderungen der Sequenzdiagramme |
| Schlussfolgerungen | Die Sequenzdiagramme müssen alle noch einmal überarbeitet werden. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aufgaben | Zuständige Person | Stichtag |
| Sequenzdiagramme nach Vorlage (PDF auf Slack) überarbeiten | Bosin, Espig, Lauenroth, Siefert, Techel | 12.11.18 | 1900 |
|  |  | 12.11.18 | 1900 |

|  |
| --- |
| JUnit Tests |

|  |  |
| --- | --- |
| Diskussion | Festlegen wer welche Tests zu schreiben hat |
| Schlussfolgerungen | Festlegungen darüber, wer was genau zu tun hat bei den Tests. Näheres in den Aufgaben. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aufgaben | Zuständige Person | Stichtag |
| Test primär für ISpieldaten und für die Kombi aus ISpieldaten & IAnzeigedaten | Espig | 12.11.18 |1800 |
| Test primär für IAnzeigedaten und für diese Konfiguriert über ISpieldaten | Lauenroth | 12.11.18 |1800 |
| Test primär für ISpielkontrolle und für die Kombi aus IAnzeigedaten & ISpielkontrolle + Observer Pattern | Bosin | 12.11.18 |1800 |
| Test für ISpiellogik + Observer Pattern | Techel | 12.11.18 |1800 |
| Test für IClientkommunikation + Observer Pattern | Siefert | 12.11.18 |1800 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Anwendungsfallbasierte Tests |

|  |  |
| --- | --- |
| Diskussion | Die Tests an sich |
| Schlussfolgerungen | Die Tests sind alle schriftlich auszuarbeiten. Vorbild hierfür ist die Ausarbeitung der Tests aus Projekt X |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aufgaben | Zuständige Person | Stichtag |
| Anwendungsfallbasierte Tests ausarbeiten | Bosin, Espig, Lauenroth, Siefert, Techel | 12.11.18 |1800 |
|  |  |  |