|  |
| --- |
| Projektbesprechung UniRisk |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.11.2019 | 1500-1630 | 41/5131 |

|  |  |
| --- | --- |
| Besprechung einberufen durch | Prof. Dr.-Ing. Pawelczak |
| Art der Besprechung | Regelmäßige Besprechung über den Fortschritt des Projektes |
| Protokollführer | David Espig |
| Teilnehmer | Prof. Dr.-Ing. Pawelczak, Bosin, Espig, Lauenroth, Siefert, Techel |
|  |  |

|  |
| --- |
| Testspezifikationsdokument |

|  |  |
| --- | --- |
| Diskussion | Überprüfung des Entwurfes für die Testspezifikation |
| Schlussfolgerungen | -Dokument muss überarbeitet werden |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aufgaben | Zuständige Person | Stichtag |
| Detaillierte Testbeschreibungen überarbeiten. Beschreibungen müssen genauer sein. Ggf. mit Testfile einbinden | Bosin, Espig, Lauenroth, Siefert, Techel | 13.11.18 | 20:00 |
| Testspezifikation überarbeiten und überarbeitete detaillierte Testbeschreibungen einfügen | Lauenroth | 13.11.18 | 21:00 |

|  |
| --- |
| Schnittstellentests |

|  |  |
| --- | --- |
| Diskussion | Überprüfung der ersten Schnittstellentests |
| Schlussfolgerungen | -Schnittstellentests müssen überarbeitet werden |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aufgaben | Zuständige Person | Stichtag |
| Schnittstellentests überarbeiten | Bosin, Espig, Lauenroth, Siefert, Techel | 13.11.18 | 20:00 |