|  |
| --- |
| Projektbesprechung UniRisk |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.11.2019 | 0900-1030 | 41/5131 |

|  |  |
| --- | --- |
| Besprechung einberufen durch | Prof. Dr.-Ing. Pawelczak |
| Art der Besprechung | Regelmäßige Besprechung über den Fortschritt des Projektes |
| Protokollführer | David Espig |
| Teilnehmer | Prof. Dr.-Ing. Pawelczak, Bosin, Espig, Lauenroth, Siefert, Techel |
|  |  |

|  |
| --- |
| Speicherstruktur Spielstand |

|  |  |
| --- | --- |
| Diskussion | Wie wird ein Spielstand abgespeichert? |
| Schlussfolgerungen | -JSON-Format  -Struktur gemäß Slack Besprechung |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aufgaben | Zuständige Person | Stichtag |
| Für zukünftige Implementierungen muss die zukünftige Speicherstruktur beachtet werden. | Bosin, Espig, Lauenroth, Siefert, Techel | Dauerhaft aktuell |

|  |
| --- |
| Schnittstellentests |

|  |  |
| --- | --- |
| Diskussion | Passen die überarbeiteten Schnittstellentests? |
| Schlussfolgerungen | -Nein die Tests müssen erneut nach Vorgabe Prof. Dr.-Ing. Pawelczak überarbeitet werden |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aufgaben | Zuständige Person | Stichtag |
| Schnittstellentests überarbeiten | Bosin, Espig, Lauenroth, Siefert, Techel | 18.11.18 | 21:00 |

|  |
| --- |
| Komponentenimplementierung |

|  |  |
| --- | --- |
| Diskussion | Kann mit der Implementierung der Komponenten begonnen werden? |
| Schlussfolgerungen | Ja, mit den Schnittstellentests hat die Implementierung bereits begonnen und kann nun auf die Komponenten ausgeweitet werden |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aufgaben | Zuständige Person | Stichtag |
| Erste Entwürfe für die Komponenten Implementierung schreiben | Bosin, Espig, Lauenroth, Siefert, Techel | 18.11.18 | 21:00 |