|  |
| --- |
| Projektbesprechung UniRisk |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 05.11.2019 | 1500-1630 | 41/5131 |

|  |  |
| --- | --- |
| Besprechung einberufen durch | Prof. Dr.-Ing. Pawelczak |
| Art der Besprechung | Regelmäßige Besprechung über den Fortschritt des Projektes |
| Protokollführer |  |
| Teilnehmer | Prof. Dr.-Ing. Pawelczak, Bosin, Espig, Lauenroth, Siefert, Techel |
|  |  |

|  |
| --- |
| Ändeerungen Architekturdokument / Javadoc |

|  |  |
| --- | --- |
| Diskussion | Javadoc fehlt im SVN |
| Schlussfolgerungen | Sequenzdiagramme gemäß Besprechung überarbeiten |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aufgaben | Zuständige Person | Stichtag |
| Javadoc hochladen | Espig | 06.11.18 | 1900 |
| Architekturdokument anpassen | Bosin | 06.11.18 | 1900 |

|  |
| --- |
| Methoden der Interfaces |

|  |  |
| --- | --- |
| Diskussion | Erweiterung Methoden der Interfaces |
| Schlussfolgerungen | Interface auf fehlende Beschreibung / fehlende Methoden überprüfen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aufgaben | Zuständige Person | Stichtag |
| Überprüfen ggf. Vervollständigen der Methoden | Bosin, Espig, Lauenroth, Siefert, Techel | 06.11.18 |1800 |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Sequenzdiagramme |

|  |  |
| --- | --- |
| Diskussion | Sequenzdiagramme müssen angepasst werden |
| Schlussfolgerungen | Sequenzdiagramme werden angepasst |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aufgaben | Zuständige Person | Stichtag |
| Sequendiagramme gem. Besprechung anpassen | Bosin, Espig, Lauenroth, Siefert, Techel | 06.11.18 |1800 |
|  |  |  |